BBA TEKNOLOJi

Drone AI & Computer Vision

Aerosmart Coastal Monitoring Project

AI Algorithm Development & Flight Hub 2 Integration

March 2026 | CONFIDENTIAL

serdarbatkan@bbateknoloji.com | +90 534 431 87 34

# Overview

BBA Teknoloji, Aerosmart'in Flight Hub 2 (on-premises) + Dock 3 altyapisi uzerine AI algoritmalari gelistirmeyi ve Dell T2 uzerinde deploy etmeyi teklif etmektedir.

Flight Hub 2'nin Cloud Algorithm arayuzunun ucuncu parti algoritmalara acik oldugunu tespit ettik. BBA algoritmalari dogrudan FH2 platformuna entegre edilebilir.

Kapsam: Yalnizca AI algoritma gelistirme ve deployment. Ucus operasyonu Aerosmart'ta kalir.

Tahmini sure: 12-16 hafta | Ilk teslimat: 6. hafta

# Sunabilecegimiz Cozumler

| Use Case | Faz |
| --- | --- |
| People Counting | Faz 1 |
| Vehicle Detection & Counting | Faz 1 |
| Boat Detection | Faz 1 |
| Pet Detection (Restricted Zone) | Faz 1 |
| Parking Utilization | Faz 1 |
| Zone Density Analysis | Faz 2 |
| Restricted Zone Intrusion | Faz 2 |
| Anomaly / Incident Detection | Faz 2 |
| Illegal Structure Detection | Faz 2 |
| Change Detection (Digital Twin) | Faz 3 |
| Shoreline Tracking | Faz 3 |
| Aerial Asset Monitoring | Faz 3 |
| Coastal Project Inspection * | Faz 3 |

* Coastal Inspection: Gorsel anomali tespiti yapilabilir. Muhendislik seviyesinde yapisal analiz kapsam disindadir.

# Kapsam Disi

Sea-Level Monitoring: Drone kamerasi ile hassas deniz seviyesi olcumu fiziksel olarak mumkun degildir. Tide gauge sensoru gereklidir. Gorsel yaklasik tespit alternatif olarak sunulabilir.

# Ek Oneri: Sabit Kamera Destegi

Drone patrolu birincil cozumdur. Ek olarak, sabit kameralar patrol ucuslari arasindaki bosluklari kapatmak icin kritik noktalarda tamamlayici katman olarak devreye girebilir. BBA'nin AI sunucusu her iki kaynagi da ayni altyapi uzerinden isleyebilir.

# Zaman Cizelgesi

| Faz | Sure |
| --- | --- |
| Faz 1 — Detection & Counting | Hafta 1-6 |
| Faz 2 — Zone Analysis & Anomaly | Hafta 4-10 |
| Faz 3 — Advanced Analytics | Hafta 8-14 |
| Deployment (2 site) | Hafta 12-16 |

Toplam: 12-16 hafta | Ilk calisir teslimat: 6. hafta

# Sonraki Adimlar

1. Flight Hub 2 Cloud Algorithm API erisimi ve dokumantasyonu

2. Dell T2 GPU konfigurasyonu dogrulamasi

3. Ornek ucus goruntuleri (model test icin)

4. Detayli teknik sunum ve fiyatlandirma gorusmesi

Serdar Batkan

BBA Teknoloji

serdarbatkan@bbateknoloji.com

+90 534 431 87 34